6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

6.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке

Игровое приложение «GetRich» – это увлекательная браузерная idle/clicker игра, сосредоточенная на накоплении богатства и стратегическом развитии. Игроки берут на себя роль управляющего работником, который собирает монеты с платформы, стремясь стать самым богатым игроком и достичь вершины таблицы лидеров. Игра акцентирует внимание на балансе между активным игровым процессом и пассивным накоплением ресурсов, предлагая игрокам возможность прогрессировать даже в отсутствие активной игры.

В «GetRich» пользователи могут развивать свою экономику через разнообразные механики, включая систему карточек для постоянного увеличения пассивного дохода, коллекцию предметов для кастомизации персонажа и получения бонусов, а также систему бустеров для временного многократного увеличения прибыли. Каждая механика тщательно сбалансирована, благодаря чему игроки могут выбирать собственную стратегию развития в зависимости от игрового стиля и предпочтений. Игра предлагает увлекательную систему прогрессии с множеством уровней улучшений, званиями и достижениями, каждое из которых открывает новые возможности и награды.

Система управления в «GetRich» была разработана с акцентом на простоту и доступность, позволяя игрокам быстро осваиваться через интуитивный интерфейс. Активный геймплей основан на кликах и системе энергии, которая расходуется и восстанавливается со временем, что создает динамичный ритм игры. Пассивный фарминг автоматически начисляет игроку доход даже во время отсутствия, мотивируя регулярно возвращаться для сбора накопленных средств и вложения их в дальнейшее развитие.

Графика игры выполнена с использованием игрового движка Unity 6 и технологии WebGL, что создает качественную визуализацию и плавные анимации непосредственно в браузере без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Игровой мир проработан с вниманием к деталям, создавая приятную атмосферу и визуальную привлекательность. Современные веб-технологии, такие как WebAssembly, обеспечивают высокую производительность и отзывчивость интерфейса.

Система сундуков добавляет элемент случайности и азарта, предлагая награды различной редкости. Реферальная система позволяет игрокам приглашать друзей и получать бонусы, создавая социальный аспект игры.

Основными пользователями игрового приложения являются:

1) Любители idle-игр: люди, увлекающиеся играми с механикой постепенного прогресса и ценящие возможность развития как в активном, так и в пассивном режиме, наслаждаясь системой постоянных улучшений и долгосрочной прогрессией.

2) Казуальные игроки: люди, которые предпочитают доступные игры для отдыха и развлечения в свободное время, ценящие простой порог входа и возможность играть короткими сессиями через веб-браузер на любом устройстве.

3) Конкурентные игроки: люди, стремящиеся к соревнованию с другими игроками через таблицу лидеров, ценящие систему званий и возможность доказать свое мастерство в оптимизации стратегии развития и достижении максимальных результатов.

4) Коллекционеры: люди, которым нравится собирать различные предметы и карточки, стремящиеся получить все доступные элементы через открытие сундуков и выполнение заданий, наслаждаясь процессом пополнения коллекции.

5) Стратеги: люди, заинтересованные в оптимизации игровой экономики, тщательно планирующие распределение ресурсов между различными направлениями улучшений (карточки, бустеры, предметы) для достижения максимальной эффективности.

На рынке существуют следующие конкуренты и альтернативы:

1) Cookie Clicker – один из первых и наиболее известных представителей жанра idle/clicker, созданный в 2013 году. Игра предлагает простую механику накопления ресурсов через клики на печенье и покупку автоматических производителей. Сильной стороной является проработанная система прогрессии с множеством улучшений и достижений, что обеспечило игре миллионную аудиторию. Однако Cookie Clicker реализован как чисто HTML5 приложение с минималистичной графикой, что ограничивает визуальную привлекательность. Отсутствие серверной части и соревновательных элементов, таких как глобальная таблица лидеров, снижает долгосрочную вовлеченность игроков.

2) Adventure Capitalist – браузерная игра с фокусом на экономическую симуляцию. Игра предлагает систему автоматизации доходов через покупку различных бизнесов и найм менеджеров, а также механику престижа для долгосрочной мотивации. Сильными сторонами являются глубокая система прогрессии с экспоненциальным ростом доходов и проработанная экономическая модель. Недостатками является визуальная простота, не соответствующая ожиданиям современных игроков. Также миграция игры с устаревшей Flash-технологии на Unity WebGL потребовала значительных ресурсов и времени.

3) Clicker Heroes – игра с системой героев и прохождением уровней,  которая успешно сочетает idle-механику с RPG элементами, предлагая найм различных героев с уникальными способностями и систему престижа для начала игры заново с постоянными бонусами. Сильной стороной является эффективная долгосрочная мотивация через многоуровневую прогрессию и визуальное оформление с проработанными персонажами. Использование Flash технологии в первой версии и последующий переход на HTML5 показали сложности миграции устаревших технологий с потерей части функциональности. Недостатком является баланс игровой экономики на поздних стадиях прогресса, который требует корректировки.

6.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства для его реализации на рынке

Разработка и реализация игрового приложения «Get Rich» предполагает привлечение таких специалистов как геймдизайнер, UI/UX дизайнер, Unity разработчик, Fullstack разработчик. Формулы 6.1 – 6.6, используемые в расчетах были получены из методических указаний [31].

Расчет затрат на основную заработную плату Зо разработчиков осуществляется по формуле 6.1:

| З0= Кпрi=1nЗчii∙ti, | (6.1) |
| --- | --- |

где Кпр – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой;

Зчi – часовой оклад плата исполнителя i-й категории, руб.;

ti – трудоёмкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории.

Данные по заработной плате команды были получены из сервиса «Сколькополучатель» [32] на 15.11.2025.

Таблица 6.1 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды.

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р. | Часовой оклад, р. | Трудоемкость работ, ч | Итого, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Геймдизайнер | 2 500,00 | 14,88 | 240 | 7 142,40 |
| UI/UX дизайнер | 2 500,00 | 14,88 | 240 | 3 571,20 |
| Unity разработчик | 4 000,00 | 23,81 | 480 | 11 428,80 |
| Fullstack разработчик | 5000,00 | 29,76 | 480 | 14285,71 |
| Итого: |  |  |  | 36428,11 |
| Премия и иные стимулирующие выплаты 15% |  |  |  | 5464,22 |
| Всего затрат на основную заработную плату разработчиков |  |  |  | 41892,33 |

Дополнительная заработная плата разработчиков рассчитывается по следующей формуле 6.2:

| ЗД= Зо∙ НД 100, | (6.2) |
| --- | --- |

где Зо – основная заработная плата специалистов, руб.;

Нд – норматив дополнительной заработной платы, руб.

По формуле 6.2 вычислим:

Зд=41892,33 ∙ 20100=8378,47 (руб.)

Отчисления на социальные нужды Рсоц рассчитываются в соответствии с действующими законодательными актами по формуле 6.3:

| Рсоц= (Зo+ Зд)∙Нсоц100, | (6.3) |
| --- | --- |

По формуле 6.3 вычислим:

Рсоц=41892,33+8378,47 ∙ 34,6100=17393,70 (руб.)

Прочие затраты включаются в себестоимость разработки приложения процентах от затрат на основную заработную плату разработчикам по формуле 6.4:

| Рпр= Зo∙ Нпз100, | (6.4) |
| --- | --- |

По формуле 6.4 вычислим:

Рпр=41892,33∙ 35100=14662,32 (руб.)

Расходы на реализацию рассчитываются по следующей формуле 6.5:

| Рр= Зo∙ Нр100, | (6.5) |
| --- | --- |

Нр – норматив расходов на реализацию (3-5%).

По формуле 6.5 вычислим:

Рр=41892,33∙ 4100=1675,69 (руб.)

Общая сумма затрат на разработку приложения Зр находится по формуле 6.6:

| Зр=Зо+Зд+Рсоц+Рпр+Рр | (6.6) |
| --- | --- |

где Зо – основная заработная плата специалистов, руб.;

Зд – дополнительная заработная плата специалистов, руб.;

Рсоц– отчисления на социальные нужды, руб.;

Рпр– прочие затраты, руб.;

Рр– расходы на реализацию, руб.

Используя формулу 6.6, вычислим общую сумму затрат на разработку:

Зр=41892,33+8378,47 +17393,70+14662,32 + 1675,69 =84002,51 (руб.)

Результаты, полученные с помощью формул 6.1 – 6.6 представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Расчет общей суммы затрат на разработку веб-приложения.

| Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1. Основная заработная плата специалистов | 41892,33 |
| 2. Дополнительная заработная плата специалистов | 8378,47 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 17393,70 |
| 4. Прочие расходы | 14662,32 |
| 5. Расходы на реализацию | 1675,69 |
| 6. Общая сумма инвестиций (затрат) на разработку | 84002,51 |

6.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке

Экономическим эффектом для разработанного приложения в данном случае является прирост чистой прибыли, полученной от разработки и реализации приложения.

Приложение будет реализовываться организацией-разработчиком, будет доступно бесплатно в интернете, а доход будет формироваться за счет баннерной и полноэкранной рекламы, а также рекламы за награду.

Экономический эффект, полученный в таком случае организацией-разработчиком, определяется по формуле 6.7.

| ∆Пч=Пб+Пн+ Пп, | (6.7) |
| --- | --- |

где Пб – прибыль от баннерной рекламы, руб.;

Пн – прибыль от рекламы за внутриигровую награду, руб.;

Пп – прибыль он полноэкранной рекламы, руб.

Прибыль от рекламы, определяется по формуле 6.8.

| Пр=( Эм∙ Nп1000∙365)-НДС )∙( 1- Нп100 ), | (6.8) |
| --- | --- |

где Эм – средняя эффективность монетизации, доход за тысячу показов рекламы, руб.;

Nп – планируемое количество показов в сутки, шт.;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, руб.;

Нп – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству, %.

Показатель Эм рассчитывается после получения прибыли от рекламы и является метрикой, определяющей её доходность. Так как данный показать невозможно рассчитать заранее, были получены его средние рыночные значения за 2025 год, для всех видов рекламы, используемых в расчетах [33].

Средняя эффективность монетизации баннерной рекламы составила 2,50 рубля. Планируемое количество показов в сутки составило 25000. Найдем прибыль от баннерной рекламы:

Пб=2,50∙250001000∙365 ∙0.8∙0.82=14965 (руб.)

Средняя эффективность монетизации рекламы за награду составила 50 рублей. Планируемое количество показов в сутки составило 5000. Найдем прибыль от рекламы за награду:

Пн=50∙50001000∙365 ∙0.8∙0.82=59860 (руб.)

Средняя эффективность монетизации полноэкранной рекламы составила 40 рублей. Планируемое количество показов в сутки составило 2500. Найдем прибыль от полноэкранной рекламы:

Пп=40∙25001000∙365 ∙0.8∙0.82=23944 (руб.)

Экономический эффект, получаемый организацией-разработчиком, примет следующий вид:

∆Пч= 14965+59860+23944 = 98769 (руб.)

6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке

Оценка экономической эффективности разработки осуществляется с помощью расчета простой нормы прибыли, то есть рентабельности инвестиций (затрат) на разработку приложения. Данная оценка высчитывается по следующей формуле 6.9:

| Ри=ПчЗР∙100% | (6.9) |
| --- | --- |

где Пч – прирост чистой прибыли, полученной от разработки приложения организацией-разработчиком, руб.;

Зр – затраты на разработку приложения организацией-разработчиком, руб.

Экономическая эффективность разработки приложения организацией-разработчиком, будет следующей:

Ри=9876984002,51∙100%=17,58%.

Таким образом, в результате проведенных расчетов было установлено, что разработка и внедрение игрового приложения «Get Rich» являются экономически целесообразными. Это подтверждается следующими показателями:

- затраты на разработку составят 84002,51 руб.;

- прирост чистой прибыли составит 98769 руб.;

- рентабельность проекта достигнет 17,58%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] В. Г. Горовой [и др.]. Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов: учеб.-метод. пособие – Минск: БГУИР, 2021. – 107 с.

[2] Сколькополучатель [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://zp.hh.ru/ — Дата доступа: 15.11.2025.

[3] Ad Monetization in Mobile Games. Benchmark Report 2025 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tenjin.com/blog/ad-mon-gaming-2025/. — Дата доступа: 20.11.2025.