6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

## 6.1 Характеристика разработанного по индивидуальному заказу программного средства

Мобильное приложение по учёту и анализу персональных расходов представляет собой современное программное средство, предназначенное для учёта личных доходов и расходов, анализа финансовой активности и формирования наглядной картины финансового состояния пользователя. Приложение обеспечивает удобный и интуитивный интерфейс для регулярного внесения финансовых операций, ведения категорий расходов, контроля бюджета и отслеживания динамики затрат.

Основной целью разработки данного приложения является создание доступного, функционального и лёгкого в использовании инструмента, который позволит пользователям эффективно управлять личными финансами, систематизировать расходы и принимать более взвешенные финансовые решения. Приложение направлено на повышение финансовой грамотности пользователей и упрощение процесса ежедневного учёта денежных операций.

Область применения разработанного программного средства охватывает такие направления как личный финансовый учёт, планирование бюджета, анализ расходов, оптимизация повседневных финансов и повышение качества финансового планирования. Приложение может использоваться широким кругом пользователей – от студентов и молодых специалистов, желающих контролировать бюджет и снижать необоснованные траты.

Приложение автоматизирует процесс финансового учёта, позволяя пользователю оперативно вносить информацию о расходах и доходах, задавать категории операций, просматривать статистику и отслеживать изменения в течение дня, недели или месяца. Особое внимание уделено визуализации данных – пользователь получает круговые диаграммы распределения расходов по категориям, графики изменений и ключевые показатели, что существенно упрощает восприятие информации.

К основным функциям приложения относятся:

- внесение расходов и доходов с указанием категории, даты и суммы;

- ведение списка категорий с возможностью добавления собственных;

- просмотр статистики в виде диаграмм и аналитических сводок;

- фильтрация и сортировка операций;

- отслеживание динамики расходов по дням и месяцам.

Потенциальными пользователями программного средства являются:

- частные лица, желающие наладить личный финансовый контроль;

- студенты, контролирующие ограниченный бюджет;

- пользователи, стремящиеся сократить необязательные траты;

- люди, предпочитающие визуальный анализ финансовых данных.

Актуальность разработки обусловлена рядом факторов:

- рост популярности финансовых приложений в связи с цифровизацией бытовых процессов;

- увеличение потребности в инструментах контроля расходов из-за роста стоимости товаров и услуг;

- стремление пользователей к финансовой дисциплине и оптимизации бюджета;

- недостаток простых, компактных и удобных приложений без лишних функций и перегрузки интерфейса.

На рынке присутствуют различные аналоги – такие как YNAB (You Need A Budget), Учёт расходов – Бюджет ОК и Расходы – Личный бюджет и другие, однако многие из них перегружены функционалом или ориентированы на продвинутую аудиторию. Разрабатываемое приложение делает акцент на простоте, наглядности и минимализме, что делает его привлекательным для пользователей, которым нужен быстрый и удобный инструмент учёта без сложных настроек.

Экономическая модель приложения может включать:

- бесплатное распространение с возможностью добровольной поддержки разработчика;

- расширенные функции (например, экспорт данных или дополнительные диаграммы) по подписке;

- вывод ограниченной рекламы при бесплатном использовании;

- платную премиум-версию без ограничений.

На данный момент такое мобильное приложение является значимым и представляет собой актуальное, востребованное и экономически перспективное программное средство, ориентированное на широкую аудиторию и обладающее потенциалом для успешного выхода на рынок.

## 6.2 Расчет затрат на разработку и цена программного средства, созданного по индивидуальному заказу

Расчёт инвестиций, необходимых для разработки мобильного приложения для проведения настольных ролевых игр, является ключевым этапом технико-экономического обоснования проекта. Проведение данного расчёта позволяет определить экономическую целесообразность разработки, оценить общий объём финансовых вложений, спрогнозировать сроки окупаемости и потенциальную прибыль, а также минимизировать риски, связанные с выводом программного продукта на рынок.

Инвестиционные затраты включают расходы на оплату труда специалистов, принимающих участие в создании приложения: разработчиков, дизайнеров пользовательского интерфейса, тестировщиков и аналитиков. В расчёт также входят затраты на приобретение или использование необходимого оборудования, лицензированного программного обеспечения, сторонних библиотек, облачных сервисов и хранилищ данных. Отдельной статьёй расходов выступают маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение приложения на рынке мобильных решений.

При планировании инвестиций важно учитывать и будущие затраты, связанные с эксплуатацией и развитием приложения после его запуска. К ним относятся расходы на техническую поддержку пользователей, регулярное обновление функционала, устранение ошибок, а также адаптация программного средства под новые версии мобильных операционных систем и типы устройств.

Объём необходимых инвестиций оказывает непосредственное влияние на качество конечного продукта и его конкурентоспособность. Современный интерфейс, стабильная работа, продуманная архитектура и широкий набор инструментов для игроков и ведущих настольных ролевых игр формируют привлекательность приложения для целевой аудитории. Это способствует росту пользовательской базы и увеличению потенциальных доходов от продаж, подписочных моделей или рекламных интеграций.

Расчёт инвестиций предоставляет разработчику и потенциальным инвесторам объективную оценку финансовой стороны проекта, формируя основу для последующих расчётов экономического эффекта и показателей эффективности реализации программного продукта.

Ставки налоговых отчислений были взяты из источника [1], поскольку с момента публикации данного методического пособия они остались неизменными. Это позволяет использовать актуальные данные для расчетов и анализа, обеспечивая надежность представленной информации.

Что касается ставок по депозитам, они были получены с официального сайта Национального банка Республики Беларусь (НБ РБ) и также не подвергались изменениям с 28 июня 2023 года [2]. Использование этих данных гарантирует, что информация о доходности вкладов актуальна и соответствует реальным условиям рынка.

На 2025 год расчетная норма рабочего времени для сотрудников, работающих по пятидневной рабочей неделе, составляет 168 часов. Это основано на стандартной продолжительности рабочего дня в 8 часов, что подразумевает среднемесячную норму рабочего времени в 21 рабочий день. Эти показатели являются важными для планирования трудозатрат и расчета заработной платы, что подчеркивает их значимость в контексте нашего анализа.

Разработкой программного средства занимались следующие лица: Full stack программист, тестировщик, UX/UI дизайнер.

Full Stack программист обладает навыками как фронтенд-, так и бэкенд-разработки, что позволяет ему разрабатывать весь стек приложения и быстро решать возникающие проблемы.

Тестировщик (QA Engineer) – отвечает за качество продукта, проводя различные виды тестирования для выявления ошибок и повышения стабильности приложения.

UX/UI дизайнер – создает интуитивно понятный интерфейс и улучшает пользовательский опыт, разрабатывая макеты и прототипы с учетом потребностей пользователей.

Оклады данных работников были взяты в виде медианного значения с сайта rabota.by [3] и оформлены в виде таблицы 1.

Таблица 1 – месячные оклады работников

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р |
| --- | --- |
| Full Stack программист | 4500 |
| Тестировщик | 1925 |
| UI/UX Дизайнер | 3140 |

Действующие на момент проведения расчетов ставки налогов и отчислений в Республике Беларусь можно указать следующим образом:

Подоходный налог – ставка: 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – основная ставка: 20%.

Налог на прибыль – ставка: 18%.

Единый социальный налог – ставка: 34% от фонда оплаты труда.

Действующие ставки рефинансирования – 9.5% и ставки по долгосрочным банковским депозитам.

Разрабатываемая программное средство будет проводится для обеспечения свободной реализации на рынке IT, поэтому расчет затрат на разработку ПО, оценка результата (эффекта) от использования (или продажи) ПО, расчета показателей эффективности инвестиций в разработку ПО будет производится соответствующим.

Расчет затрат на разработку ПО следует делать в разрезе следующих статей:

– затраты на основную заработную плату разработчиков;

– затраты на дополнительную заработную плату разработчиков;

– отчисления на социальные нужды;

– прочие затраты (амортизационные отчисления, расходы на электроэнергию, командировочные расходы, арендная плата за офисные помещения и оборудование, расходы на управление и реализацию и т.п.).

Затраты на основную заработную плату команды разработчиков определяются исходя из состава и численности команды, размеров месячной заработной платы каждого из участников команды, а также общей трудоемкости разработки программного обеспечения. Расчет затрат на основную заработную плату Зо разработчиков осуществляется по формуле 6.1:

| З0= Кпрi=1nЗчii∙ti, | (6.1) |
| --- | --- |

где Кпр – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой;

Зчi – часовой оклад плата исполнителя i-й категории, руб.;

ti – трудоёмкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории.

Таблица 6.1 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды.

| № | Участник команды | Вид выполняемой работы | Месячная заработная плата, р. | Часовая заработная плата, р. | Трудоем-кость работ, ч. |  | Зарплата по тарифу, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Full Stack программист | Разработка логики приложения | 3200 | 19,05 | 500 |  | 9525 |
| 2 | Тестировщик | Тестирование приложения | 1800 | 10,71 | 300 |  | 3213 |
| 3 | UI/UX Дизайнер | Разработка визула приложения | 1500 | 8,93 | 250 |  | 2233 |
| Премия |  |  |  |  |  | 50% |  |  |
| Итого затраты на основную заработную плату разработчиков |  |  |  |  |  | 22455,75 |  |  |

Зо = (19,05∙ 500 + 10,71∙ 300+ 8,93∙250) ∙ 1,5 = 14970,5∙ 1,5 = 22455,75

Затраты на дополнительную заработную плату команды разработчиков включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата трудовых отпусков, льготных часов, времени выполнения государственных обязанностей и других выплат, не связанных с основной деятельностью исполнителей), и определяется по формуле 6.2:

| ЗД= Зо∙ НД 100, | (6.2) |
| --- | --- |

где Зо – затраты на основную заработную плату, (руб.); Нд – норматив дополнительной заработной платы, рекомендуется брать в пределах 10-20% (или по согласованию с консультантом по экономическому разделу). По формуле 6.2 вычислим:

Зд = 22455,75∙ 10 / 100 = 2245,575

Отчисления на социальные нужды Рсоц рассчитываются в соответствии с действующими законодательными актами по формуле 6.3:

| Рсоц= (Зo+ Зд)∙Нсоц100, | (6.3) |
| --- | --- |

где: Нсоц – норматив отчислений на социальные нужды, %.

По формуле 6.3 вычислим:

Рсоц = (22455,75+ 2245,575) ∙ 35 / 100 = 8610,46

Прочие затраты рассчитываются по формуле 6.4:

| Зпр= Зo∙ Нпз100, | (6.4) |
| --- | --- |

где: Нпз – норматив прочих затрат, рекомендуется брать в пределах 100-150% .

По формуле 6.4 вычислим:

Зпз = 22455,75∙ 100 / 100 = 22455,75

Полная сумма затрат на разработку программного обеспечения находится путем суммирования всех рассчитанных статей затрат. Общая сумма затрат на разработку приложения Зр находится по формуле 6.5:

| Зр=Зо+Зд+Рсоц+Зпр | (6.5) |
| --- | --- |

где Зо – основная заработная плата специалистов, руб.;

Зд – дополнительная заработная плата специалистов, руб.;

Рсоц– отчисления на социальные нужды, руб.;

Зпр– прочие затраты, руб..

Используя формулу 6.5, вычислим общую сумму затрат на разработку:

Зр=22455,75+2245,58 +8610,46+22455,75=55667,54 (руб.)

Результаты, полученные с помощью формул 6.1 – 6.5 представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Затраты на разработку программного обеспечения

| Статья затрат | Сумма, р. |
| --- | --- |
| Основная заработная плата команды разработчиков | 22455,75 |
| Дополнительная заработная плата команды разработчиков | 2245,58 |
| Отчисления на социальные нужды | 8610,46 |
| Прочие затраты | 22455,75 |
| Общая сумма затрат на разработку | 55667,54 |

## 6.3 Расчет результата от разработки и использования программного средства, созданного по индивидуальному заказу

Экономический эффект от реализации мобильного приложения для управления личным бюджетом выражается в увеличении чистой прибыли, зависящей от объёма продаж, цены приложения и затрат на его разработку и последующее сопровождение. Для оценки экономической эффективности используются прогнозируемые показатели спроса, стоимость лицензии и расчёт рентабельности проекта.

Обоснование прогнозируемого объёма продаж (например, 40 000 загрузок):

1. Рост интереса к персональному финансовому планированию. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на приложения, позволяющие контролировать расходы, вести учёт транзакций и формировать личный бюджет. Это связано с нестабильностью экономической ситуации, ростом цен и общей необходимостью более осознанного финансового поведения. Всё больше пользователей стремятся к прозрачности собственных финансов и выбирают инструменты автоматизации учёта.

Разрабатываемое приложение содержит такие востребованные функции, как:

– учёт доходов и расходов;

– распределение финансов по категориям;

– сводные аналитические диаграммы;

– статистика за периоды;

– удобная система хранения финансовых записей.

Такие возможности позволяют продукту занять востребованную нишу в сегменте финансовых приложений.

2. Конкурентные преимущества в сравнении с существующими аналогами. На рынке уже существуют приложения, ориентированные на финансовый учёт, однако значительная их часть либо перегружена функционалом, либо рассчитана на подписочную модель, что снижает доступность для широкой аудитории.

Разрабатываемое приложение отличается следующими преимуществами:

– простота пользовательского интерфейса;

– локализация под русскоязычную аудиторию;

– отсутствие обязательной подписки;

– ориентация именно на личный бюджет без лишних корпоративных инструментов;

– работа в офлайн-режиме без необходимости постоянного подключения к сети.

Эти особенности делают приложение привлекательным как для начинающих пользователей, так и для тех, кому важно иметь минималистичный, быстрый и доступный инструмент финансового учёта.

3. Доступная стоимость приложения (например, 10 бел. рублей). Умеренная и конкурентоспособная цена повышает вероятность покупки среди широкой аудитории, включающей:

– студентов;

– молодых специалистов;

– пользователей с ограниченным бюджетом;

– людей, которые ищут простой инструмент для ведения финансов без сложных функций.

При прогнозируемом объёме продаж в 40 000 загрузок данный показатель считается реалистичным благодаря востребованности финансовых приложений, доступной цене и грамотной маркетинговой стратегии.

Экономический эффект организации-разработчика программного обеспечения в данном случае представляет собой прибыли (чистую прибыль) от его продажи множеству потребителей.

Разработка и использование мобильного приложения по управлению бюджетом предполагает значительный экономический эффект для разработчика. Основным источником дохода является продажа приложения. Предположим, что приложение будет продаваться по цене 10 рублей, и в течение первого года будет 10000 загрузок. В этом случае общая выручка составит 100000 рублей.

Сравнивая эту сумму с затратами на разработку в размере 55667,54 рублей, можно увидеть, что проект обеспечит чистую прибыль в размере 144332,46 рублей, что подтверждает его экономическую целесообразность.

Прибыль, полученная разработчиком от реализации ПО на рынке в случае, если организация освобождена от уплаты налога на прибыль, рассчитывается по формуле 6.6:

| ∆Пч=Ц*N-НДС-Зр, | (6.6) |
| --- | --- |

где Ц – цена реализации ПО заказчику (руб.);

НДС – сумма налога на добавленную стоимость (руб.).

По формуле 6.6 вычислим:

П = 10 ∙ 10000 – 16666,67 – 55667,54 = 27665,79

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле 6.7:

| НДС= Ц∙N∙НДС100%+НДС | (6.7) |
| --- | --- |

где Ндс – ставка налога на добавленную стоимость согласно действующему законодательству, (20%).

По формуле 6.7 вычислим:

НДС = 10∙10000∙20% 100%+20% = 16666,67

Организация является плательщиком экономический эффект рассчитывается по формуле 6.8:

| ПЧ= П-П∙НП100 | (6.8) |
| --- | --- |

По формуле 6.8 вычислим:

Пч = 27665,79 - 27665,79∙20%  100 = 27610,46

Для оценки экономического эффекта у организации-разработчика необходимо определить цену ПО и рассчитать уровень рентабельности.

Уровень рентабельности рассчитывается по формуле 6.9:

| УР= П(ПЧ)ЗР∙100% | (6.9) |
| --- | --- |

По формуле 6.9 вычислим:

Ур =  27610,4655667 ∙ 100% = 49,6%

Таким образом для организации-разработчика рентабельность составила 49,6%.

Проект разработки программного обеспечения будет экономически эффективным, поскольку рентабельность затрат на его реализацию составила 49,6%. Данный показатель превышает среднюю процентную ставку по банковским депозитам и ставки рефинансирования, которые составляют 9,75%. Это свидетельствует о том, что инвестиции в проект оправданы и могут приносить более высокую доходность по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Таким образом, проект имеет положительные перспективы и может быть рекомендован для дальнейшей реализации.

## 6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства

Поскольку для организации-заказчика сумма инвестиций меньше суммы годового экономического эффекта оценка экономической эффективности инвестиций в разработку (модернизацию) программного средства осуществляется с помощью расчета рентабельности инвестиций по формуле 6.10:

| Ри=ПчЗР∙100% | (6.10) |
| --- | --- |

где Пч – прирост чистой прибыли, полученной от разработки приложения организацией-разработчиком, руб.;

Зр – затраты на разработку приложения организацией-разработчиком, руб.

Подставим значения и получим:

Ри=27610,4655667,54∙100%=49,6%.

Таким образом данное программное средство целесообразно как для организации-разработчика, поскольку экономическая эффективность составила 49,6% так и для организации-заказчика, поскольку программное средство выходит на окупаемость уже в первом году. На следующие года не будет таких крупных затрат, однако прибыль будет на схожем уровне. Получается, что данное вложение несет для организации-заказчика высокий потенциал.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Министерство образования Республики Беларусь. Технико-экономическое обоснование разработки программного обеспечения: методическое пособие для студентов учреждений высшего образования / под ред. И. В. Горбуновой. – Минск : БГУИР, 2020. – 68 с.

[2] Национальный банк Республики Беларусь. Основные показатели финансового рынка: процентные ставки по депозитам физических лиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/statistics/bankingsector/deposits – Дата доступа: 25.11.2025.

[3] В. Г. Горовой [и др.]. Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов: учеб.-метод. пособие – Минск: БГУИР, 2021. – 107 с.

[4] Сколькополучатель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zp.hh.ru/ – Дата доступа: 15.11.2025.

[5] Ad Monetization in Mobile Games. Benchmark Report 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tenjin.com/blog/ad-mon-gaming-2025/. – Дата доступа: 20.11.2025.